# Решение 3 (конвертировано из Google Slides)

Проект “Портал v2.0”

Презентация для команды

Описание проекта

Цели:

Повысить конверсию: 65% -> 66.9%,

Увеличить кол-во заказов: 800/день -> 815/день.

Задачи:

Разработать новый сайт,

Переехать на него,

Отключить старый.

Структура сайта

Улучшенный каталог товаров,

Доработанный клиентский путь по оформлению заказа самовывозом,

Поиск,

Личный кабинет с улучшенным UX/UI,

Адреса розничных магазинов,

Информация для партнёров,

Правовая информация,

Статичные страницы с информацией о компании и преимуществах интернет-магазина.

План реализации

Веха

09.25

10.25

11.25

12.25

01.26

02.26

ППО

Дизайн

Разработка UI

Доработка бэкенда

Тестирование

Настройка SEO

Релиз

Отключение старого сайта

Участие отделов/команд

Дизайн,

Маркетинг:

SEO,

Аналитика:

Бизнес-аналитика,

Системная аналитика,

Бэкенд,

Фронтенд:

Веб,

iOS,

Android,

QA:

Ручное,

Автоматизированное,

Performance.