# [EPIC] FEATURE-1: Похожие товары

## Исполнитель

РП

## Описание

### Задача

Внедрить новый функционал -  блок с похожими товарами:

- В мобильном приложении,

- На сайте.

### Шаги реализации

- Собрать бизнес-требования работы блока (ответственный - РП):

  - Для каких товаров,

  - Какой размер списка,

  - Бизнес-логику (алгоритм и критерии) отбора товаров,

- Провести груминг с технической командой (получить схему реализации),

- Декомпозировать техническую реализацию на конкретные задачи,

- Создать план реализации проекта (с учетом затрагиваемых систем и необходимых ресурсов на их доработку).

## Комментарии

Бизнес-требования работы блока:

- Для всех товаров,

- Максимальный размер - 10 штук,

- Если не найдено товаров - не отображать блок,

- <Бизнес-логика отбора товаров>.

Итоги груминга:

Схема реализации, в виде BPMN-диаграммы:

Декомпозиция:

Реализация будет состоять из:

- Нового отдельного метода на бэкенде,

- Дизайна блока,

- Обновления отображения на всех платформах.

План:

- Параллельно:

  - Доработка бэкенда (2sp),

  - Создание дизайна (1sp),

- Обновление отображения на вебе, iOS и Android (по 1sp).

Итоговый результат будет будет включен в релиз #1.1.1.

# [TASK] BACKEND-1: Создать фид похожих товаров

## Исполнитель

Бэкенд-разработчик

## Описание

### Задача

Для внедрения функционала по отображению для товаров (в приложении и на сайте) блока с похожими товарами - необходимо реализовать метод, который будет их отбирать согласно заданным параметрам.

### Ожидаемый результат

Метод (эндпоинт) “get_similar”:

- Метод - GET,

- Параметры запроса (в строке):

| Поле | Тип | Комментарий |
| --- | --- | --- |
| sku | String | SKU товара |

Действия в методе:

- Отобрать 10 товаров по <согласованной бизнес-логике>,

  - Если по запросу их не найдено - вернуть пустой массив,

- Вернуть код 200 и массив объектов в теле (формат JSON),

  - Формат объектов - <{Формат}>.

Пример запроса

/get_similar?sku=12345

Пример ответа

HTTP/1.1 200 OK [ { "photo": "https://..."," "price_rub": 145.00 }, { "photo": "https://..."," "price_rub": 185.00 } ]

Пример запроса

/get_similar?sku=12346

Пример ответа

HTTP/1.1 200 OK []

# [TASK] DESIGN-1: Вывести блок похожих товаров

## Исполнитель

Дизайнер

## Описание

### Задача

Для внедрения функционала по отображению для товаров (в приложении и на сайте) блока с похожими товарами - необходимо отрисовать дизайн этого блока для платформ:

- Веб,

- Мобильное приложение.

Дополнительные данные:

- Объект должен состоять из:

  - Фото,

  - Названия,

  - Цены (промо и обычной),

  - Кнопки “Добавить в корзину”,

- Блок должен иметь горизонтальный скролл (прокрутку),

- Блок будет содержать от 1 до 10 элементов.

### Ожидаемый результат

- Дизайн блока на странице Figma.

# [TASK] WEB-1: Вывести блок похожих товаров

## Исполнитель

Фронтенд-разработчик

## Описание

### Задача

Для внедрения функционала по отображению для товаров (в приложении и на сайте) блока с похожими товарами - необходимо:

- При загрузке карточки товара - забирать из бэкэнда список этих товаров (отдельным запросом).

Учесть:

- Длина списка может быть равна 0 (не удалось найти похожие) - в таком случае не отрисовывать блок в принципе.

### AS IS (Текущее отображение)

(под карточкой ничего нет)

### TO BE (Ожидаемый результат)

(под карточкой должен появиться раздел “Похожие товары” - если они есть)

(блок не отрисовывается - если похожих нет)

### Дизайн

Из задачи DESIGN-1.

### Данные по интеграции с бэкэндом

Из задачи BACKEND-1.

# [TASK] APP-1: Создать блок похожих товаров на iOS

## Исполнитель

iOS-разработчик

## Описание

### Задача

Для внедрения функционала по отображению для товаров (в приложении и на сайте) блока с похожими товарами - необходимо:

- При загрузке карточки товара - забирать из бэкэнда список этих товаров (отдельным запросом).

Учесть:

- Длина списка может быть равна 0 (не удалось найти похожие) - в таком случае не отрисовывать блок в принципе.

### AS IS (Текущее отображение)

(под карточкой ничего нет)

### TO BE (Ожидаемый результат)

(под карточкой должен появиться раздел “Похожие товары” - если они есть)

(блок не отрисовывается - если похожих нет)

### Дизайн

Из задачи DESIGN-1.

### Данные по интеграции с бэкэндом

Из задачи BACKEND-1.

# [TASK] APP-2: Создать блок похожих товаров на Android

## Исполнитель

Android-разработчик

## Описание

### Задача

Для внедрения функционала по отображению для товаров (в приложении и на сайте) блока с похожими товарами - необходимо:

- При загрузке карточки товара - забирать из бэкэнда список этих товаров (отдельным запросом).

Учесть:

- Длина списка может быть равна 0 (не удалось найти похожие) - в таком случае не отрисовывать блок в принципе.

### AS IS (Текущее отображение)

(под карточкой ничего нет)

### TO BE (Ожидаемый результат)

(под карточкой должен появиться раздел “Похожие товары” - если они есть)

(блок не отрисовывается - если похожих нет)

### Дизайн

Из задачи DESIGN-1.

### Данные по интеграции с бэкэндом

Из задачи BACKEND-1.